**План разработки:**

**1 неделя:** Выбор проекта, исследования

**2 неделя:** Подготовка предварительных задач, также создания гит репозиторий branch на платформе github (для коммуникации внутри команды)

**3 неделя:** Создания моделей для база данных (UML diagrams) и также разработка бизнес-логики проекта.

**4 неделя:**

* Авторизация, регистрация (с письмом на почту и капчей);
* Редактирование профиля пользователя, возможность сменить почту и заново подтвердить;

**5 неделя:**

* Админка: список пользователей/тестов/вопросов, изменение/удаление
* Реализация для предварительной статистики полученный от пользователей при прохождении/сдачи теста

**6 неделя:**

* + Поиск тестов по тегу;
  + Вывод тестов только от определённого пользователя;

**7 неделя:**

* + Создание теста, возможность добавления вопросов с любым количеством опций для ответа.
  + реализовать процесс прохождения теста пользователем;

**8 неделя:**

* + Dashboard с очками, набранными в тестах.
  + Апелляция, если есть выводы об ошибке студента

**9 неделя:** Разработка интерфейса приложения, а также его взаимодействия с бэкенд частью проекта.

**10 неделя:** Презентация финального варианта проекта.